南通大学啬园校区环境提升项目

首批绿化改造工程

招　标　文  件

（工程量清单计价）

项目编号：WLDL202404048

招  标 单 位：南通大学、南通市阳光项目建设有限公司

招标代理机构：       南通万隆工程管理有限公司

日        期：    2024    年    04    月   24   日

第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目 南通大学啬园校区环境提升项目 已由 相关部门 批准建设，招标单位为 南通大学、南通市阳光项目建设有限公司 ，招标代理机构为 南通万隆工程管理有限公司 ，建设资金来自 财政资金及自筹 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的 首批绿化改造工程 进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人进行投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：南通大学啬园校区环境提升项目首批绿化改造工程

2.2 项目地点：南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）西门、北门、南门周边。

2.3 工期要求：2024年05月15日前完成，二次移植完成时间待招标人确定。

2.4 质量要求：合格，新栽及移植苗木的成活率要求 100%。绿化养护达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、南通市市政和园林局2020年3月20日发布的《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级养护标准2年。如合同履行过程中有新标准或新规范发布，则按最新发布的执行。

2.5 标段划分：本项目不分标段。

2.6 招标范围：施工场地范围内经招标单位确认的树木移植（部分苗木需要二次移植）及新栽苗木等相关工作内容，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

3.投标人要求

3.1 投标人资格要求：必须具有独立法人资格。

3.2 投标人拟派项目负责人必须具有园林专业中级及以上职称及园林绿化施工管理5年以上工作经历。

注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间确定或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。

②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

3.2.2 拟派项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

3.2.3 拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.2.4拟派项目负责人须为投标企业正式人员。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

3.3.1有独立订立合同的能力；

3.3.2 企业的资质类别、等级和项目负责人资格等级符合国家有关规定；

3.3.3 企业具备安全生产条件；

3.3.4 拟派项目负责人在2021年4月1日（以竣工验收证明时间为准）以来承担过单份合同造价为人民币300万元及以上的绿化工程施工业绩，并在该业绩中担任项目负责人。

注：业绩证明材料须同时提供中标通知书（或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。

1）竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。

2）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。金额以中标通知书或施工合同为准，若中标通知书与施工合同体现的金额不一致的，则以施工合同为准。

3）如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。

3.3.5具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

3.4 本次招标 不接受 联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格评审标准”。

4.招标文件的获取：

4.1 招标文件获取时间：自本公告发布之日起至 2024年04月30日14时00分（北京时间）。

4.2 招标文件获取方式：招标文件在“南通市保障房建设投资集团有限公司”官方网站（http://www.ntftjt.com）发布，各潜在投标人可自行前往下载。

4.3 投标人应承担招标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论招标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

5. 评标办法

采用综合评估法，内容详见招标文件第三章。

6．投标文件的递交

6.1 递交截止时间：2024年04月30日14时00分（北京时间）。

6.2 递交方式：现场递交至开标室。

6.3 开标地点：南通市世纪大道18号恒隆国际A座1615会议室，如有变动另行通知。

6.4 逾期送达的招标文件，招标单位不予受理。

7、最高投标限价

本工程最高投标限价3918365.90元，超过最高投标限价作为无效报价。

8.联系方式

招标人（项目使用单位）名称：南通大学

地  址：南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）

联系人：王老师

联系电话：0513-85012247

招标人（集中建设实施单位）名称：南通市阳光项目建设有限公司

地  址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：杨工

联系电话：0513-59001129

招标代理机构名称：南通万隆工程管理有限公司

地  址：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼

联系人：陈娟

联系电话：13962943497

电子邮箱：77366378@qq.com

2024年4月24日

第二章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人（项目使用单位）名称：南通大学 地 址：南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号） 联系人：王老师 联系电话：0513-85012247 招标人（集中建设实施单位）名称：南通市阳光项目建设有限公司 地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人：杨工 联系电话：0513-59001129 |
| 2 | 工程名称 | 南通大学啬园校区环境提升项目首批绿化改造工程 |
| 3 | 招标内容 | 本工程施工场地范围内经招标单位确认的树木移植（部分苗木需要二次移植）及新栽苗木等相关工作内容，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。 |
| 4 | 建设地点 | 南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）西门、北门、南门周边 |
| 5 | 建设规模 | 工程造价约391万元 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格，新栽及移植苗木的成活率要求 100%。 |
| 8 | 工期要求 | 2024年05月15日前完成，二次移植完成时间待招标人确定。 |
| 9 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 勘踏勘现场联系人：陆臻 联系电话：15051251996 |
| 12 | 最高投标限价 | 3918365.90元 |
| 13 | 异议提出的时间及回复时间 | - 对招标文件有疑问的，应在2024年04月26日 17 时之前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（邮箱：77366378@qq.com）向招标人提出，招标人于2024年4月28日17时之前予以解答，解答的内容将在“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏公布。 联系人：陈娟，联系电话：13962943497。 2、对开标有异议的，应当在开标现场提出。 3、对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |
| 14 | 招标控制价编制依据 | - 本工程施工图及其工程量清单。 - 《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕第19号）以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。本工程采用一般计税法。 - 人工工资按《省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2024〕83号）；材料价格及苗木价格参照2024年第4期《南通建设工程造价信息》中的建设工程材料信息价、2024年第1期南通市园林绿化苗木信息价，若无信息价的材料的价格，则按市场价执行。该价格已考虑营改增的调整内容，材料按信息价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法。 - 江苏省、南通市与本工程造价相关的补充定额、计价文件等。 - 答疑、补充通知或澄清文件。 |
| 15 | 投标保证金 | 金额：人民币50000.00元，投标保证金以银行汇票形式递交，与投标文件同时提交给现场工作人员。 收款账户：南通大学 开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行 账号：32001648636059123123 未中标的投标人现场退还投标保证金，第一中标候选人的投标保证金在按招标文件规定提交履约保证金并完成合同签订后无息退还。 |
| 16 | 投标文件份数 | 1、纸质文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份 2、电子投标文件光盘或U盘壹份。电子投标文件光盘或U盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。 投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件（刻录于普通光盘或U盘）必须保持完全一致。 |
| 17 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：南通市阳光项目建设有限公司 截止时间： 2024年04月 30 日14时 00分 提交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼1615会议室 |
| 18 | 开 标 | 开标时间： 2024年04月 30 日14时 00分 开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼1615会议室 |
| 19 | 履约担保金额 | 履约保证金金额：合同价的5% 履约保证金形式：银行转账或银行保函 收款账户：南通大学 开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行 账号：32001648636059123123 |
| 20 | 评标委员会 | 评标专家确定方式：5人，由招标人依法组建。 |
| 21 | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：南通万隆工程管理有限公司 地 址：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼 联系人：陈娟 联系电话：13962943497 电子邮箱：77366378@qq.com |

二、投标人须知

（一）总则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2 招标范围：见本须知前附表。

1.3 现场条件

1.3.1施工现场拆除及改造情况现貌。

1.3.2本工程的水源、电源根据项目使用单位指定地点接入，接入费用由中标单位自行承担，水、电费用按定额扣除。

1.3.3场内外道路自行勘察现场。

1.3.4其他：

①投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，中标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由中标人自行承担，结算时不予调整。

②中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，施工工期已充分考虑相关因素的影响；若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

③投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包方供应或发包方另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格。

2.2 拟派项目负责人符合下列条件：

园林专业中级及以上职称及园林绿化施工管理5年以上工作经历。

注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间确定或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。

②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

2.3 本项目不接受联合体投标。

2.4 未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查必要合格条件标准”。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、踏勘现场

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

勘踏勘现场联系人：陆臻  联系电话：15051251996

三、投标保证金

5、投标人必须按照前附表规定递交，否则其投标文件不予接收。凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。投标人有下列行为的，招标人没收其投标保证金。

5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

5.2 开标后要求修改其投标文件，评标委员会要求澄清的除外；

5.3 中标后，拒绝签订合同或递交履约保证金的；

5.4 在中标候选人公示期间，因自身原因主动放弃第一中标候选人资格的；

5.5 存在弄虚作假、串通投标等违法行为的。

6、未中标的投标人现场退还投标保证金，第一中标候选人投标保证金在按招标文件规定提交履约保证金并完成合同签订后无息退还。

四、招标文件

7、招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 评标办法

第四章 工程施工合同

第五章 投标文件格式

第六章 工程量清单

第七章 图纸等技术资料

除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8、招标文件的澄清

8.1投标人在“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

8.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间通过“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源，如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改，进行投标报价。

在开标截止时间前，投标人未提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

8.3澄清文件按本章第8.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，通过“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏向所有投标人公示。修改文件按本章第9.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

9.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

9.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

五、投标文件

投标人应认真阅读招标文件所有内容，如有遗漏应于投标人须知前附表规定的时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

10、本工程投标文件由电子投标文件(光盘或U盘)、资格审查资料包、技术标、商务标四部分组成，具体应包括以下内容：

10.1资格审查文件

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明（格式见第五章）；

（3）法定代表人授权书（格式见第五章）；

（4）拟派项目负责人的相关证书、证明的复印件；

（5）拟派项目负责人绿化工程施工业绩证明材料复印件；

（6）拟派项目负责人与企业签订的有效劳动合同及本企业近6个月为其依法缴纳社保的相关证明材料；

（7）项目负责人及主要施工管理人员表。

（8）资格审查要求及投标人认为需要陈述的其他内容。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，且原件带至现场备查。

10.2技术标（暗标）

施工组织设计。

技术标采用暗标，具体要求：A4篇幅，白色封面（不分正副本），文档总页码数不得超过80页，技术标中不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的任何标志或标识，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影 、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求）。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按无效标处理。

10.3商务标

（1） 法定代表人身份证明书；

（2） 授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；

（3） 投标函；

（4） 已标价的工程量清单；

（5）计划投入的主要施工机械设备表；

（6）主要施工管理人员表。

10.4电子投标文件包括以上投标文件所有内容，投标人应将所有资料【原件扫描保存为JPEG图片格式或pdf格式，已标价的工程量清单保存为造价软件版本，除已标价的工程量外的其他文件资料应保存为office word 格式（.doc或.docx格式）】刻录于普通空白光盘或U盘，共刻录壹份。

11、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，正本一份，副本叁份。投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确表明“正本”、“副本”字样，商务标与资格审查文件分别密封，正副本可密封在一个档案袋中。

12、投标人的投标文件由资格审查资料包、技术标、商务标、电子投标文件(光盘或U盘)四部分组成。四部分内容必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”或“技术标”或“商务标”或“电子投标文件”，同时还要写明工程名称、投标人名称，否则，投标文件将被退回。

13、投标截止时间

投标人须在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前将投标文件递交给招标人。

14、投标报价方式：本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材、苗木价格的市场风险。工程量的风险由发包方承担，价格风险由承包方承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包方要求的合同以外的零星工作或发生非承包方责任事件的工程量按现场签证确定。

15、投标报价编制要求

15.1 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。中标后中标人不得以标底或招标控制价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。若结算时发现投标人有明显的不平衡报价（如：子目中个别材料、人工、机械费低于市场询价的80%），招标人可自行按有利招标人利益的调整，无须投标人确认。

15.2 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须一致。

15.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

15.4 投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。本工程采用一般计税法。

15.5 人工工资按《省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2024〕83号）；材料价格及苗木价格参照2024年第4期《南通建设工程造价信息》中的建设工程材料信息价、2024年第1期南通市园林绿化苗木信息价，若无信息价的材料的价格，则按市场价执行。该价格已考虑营改增的调整内容，材料按信息价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法。

15.6 江苏省、南通市与本工程造价相关的补充定额、计价文件等。

15.7答疑、补充通知或澄清文件。

15.8 本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（计税方式采用一般计税法）：

下列为不可竞争费用（费率）不得调整（A为分部分项工程费，B为措施项目清单费，C为其它项目费用，D为除税工程设备费，B1为单价措施项目费）：

| 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 园林绿化（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 费 | 社会保障费 | A+B+C-D | 3.30 |
|  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.55 |
| 现场安全文明施工措施费 | 基本费 | A+B1-D | 1.00 |
|  | 市级标化增加费 | A+B1-D | / |
|  | 扬尘污染防治增加费 | A+B1-D | 0.21 |
| 税 金 |  | 税前造价 | 9.00 |

注： 现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以建设工程造价管理部门核定为准，否则在总价中扣除。不可竞争费以网上发布的JZ文件中的费率为准。

15.9投标报价应包括：招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，存贮、运输，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证办证费用），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，避雷装置连接，遮封装饰，测试费用，设置防撞设施，安全生产，文明施工，成品保护，缺陷修补，养护费用，管理，利润，规费，措施费，税金，技术措施，施工方法，设备档案，工程档案及及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

作为一个有经验的承包商，工序施工前应提前预见施工图纸与现行规范有出入或不详之处，若施工过程中发现施工图纸与现行规范有出入或不详之处，已完成部分施工费用及对该部分的拆除费用由中标人承担，不予以签证，工期也不可顺延。若影响其他单位的验收而发生的补偿费用也由中标人承担。

15.10合同范围内赶工措施费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费等所有按总价或系数计算的措施项目费由投标单位根据工程实际情况报价，竣工时不予调整。

15.11投标人可根据招标文件、施工规范及施工现场情况自行增加措施费用。

15.12投标人在确定投标报价时，应考虑合同中包含的施工期（投标报价之日至竣工验收合格之日）、养护期（一级养护标准2年）所有风险、责任等各项费用，周密调研，理性报价。一旦中标，除本招标文件约定可调整的事项外，其余均不调整。

15.13本工程量清单的特征应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，招标人在工程量清单中项目特征描述不全，但投标人为满足设计图纸中该清单项目的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

15.14移植及新栽内容详见招标清单和图纸。对施工范围内受影响需二次移植的苗木按招标人要求移植在校区内或校区周边（具体位置由校方指定），相关费用含在投标报价中。

15.15因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

15.16本工程所用的材料、苗木均由中标人负责采购，由中标人和材料、苗木的供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料、苗木都必须符合质量标准、设计要求及国家、省、行业规定的技术指标，且必须经招标人及监理书面认可。需送检的材料必须到项目使用单位认可的质检部门送检，合格后方可使用，检验或试费用由承包方承担，并包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。乙供材料无特殊情况时，应由中标人采购。若中标人表示无法采购或采购不及时或无法满足招标人要求时，招标人可自行采购，并按照招标控制价价格和招标人实际采购价格*1.25中的高值在结算时扣除该部分材料、苗木的价格，并且中标人不得向招标人收取该部分材料、苗木的保管费，还须承担由此造成的利息、误工等责任。

15.17投标人在踏勘现场后，充分考虑现场动态现状及土质等实际情况，投标报价中应包括苗木购买、起苗、运输、种（移）植、改善土质或换土（含种植土、泥炭土等）、养护、修剪、施（追）肥、整枝、造型、治（杀）虫、除草、切边、保洁、抗旱、排涝、防冻、松土及土方微地形改造等所涉及的所有费用。中标人须严格按规范要求进行土壤改良，并避免选用建筑废土、沿海土壤等PH值较高的客土进行回填，费用包含在投标报价中，招标人不再另行支付费用。本工程中涉及的所有苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）栽种前，须由现场发包方代表和监理认可后方可实施，否则发生的一切后果由中标人自行承担。在中标后，中标人不得因各种困难（包括人为破坏、种植季节、土质问题、气候、病虫害等因素）向招标人提出额外增加费用的要求，同时必须确保苗木成活率，且施工期间的苗木价格无论怎么涨跌，结算时不得因任何原因提出额外增加费用的要求。本工程绿化养护等级为一级养护标准2年，养护期自竣工验收合格日起计算，养护期内要做好施工区域内清除杂草、浇水施肥、防治虫害、修剪整枝、造型、松土、保洁、防冻、抗旱、排涝等日常管护工作，新栽及移植苗木的成活率要求100%。养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时按下列原则进行扣减：

（1）如为新栽苗木，则以该苗木的投标综合单价和招标控制综合单价相比，取高值进行扣减；

（2）如为移植，则以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

15.18本工程在养护期内维持、提高绿地景观质量和促进各种景观植物正常生长所发生的各种管养费用。此部分费用投标人须综合考虑在报价中，结算时不作调整。

15.19本工程根据国家、地方规范和标准、质监及相关部门的要求必须执行而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，各投标人在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

15.20各投标人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，招标人不再承担此类费用。

15.21本工程施工期间涉及排污、环保、市容、城建、城管、规划、国土、水利、消防、城市卫生、人口、市政、居委会、派出所、治安、交警、渣土、交通等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包方负责处理并承担费用，需发包方配合的，发包方提供必要的配合。夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

15.22投标人可对招标控制价进行复核，如有异议须在招标文件规定的期限内提出，否则视为认可，竣工结算时除招标文件约定调整的内容外，其余均不调整。在施工过程中，中标人不得以投标时综合单价低于成本价为由拒绝施工，否则招标人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的50%结算工程价款，招标人有权追究由此所导致的一切责任。

15.23施工图未注明施工方法的项目，请按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，竣工结算时一律不作调整。工程量清单中项目描述未尽事宜请结合施工图纸及施工规范要求自行组价。

15.24本工程的水源、电源根据项目使用单位指定地点接入，接入费用由中标单位自行承担，水、电费用按定额扣除。

15.25本工程土石方、建筑垃圾需严格按照南通市有关部门的现行规定进行合法处置，并到相应城市管理部门办理相关手续，同时接受城市管理部门等有关单位的管理，工程完工验收时，需提供城管部门出具的渣土处置合格证明，否则工程不予验收。承包方需负责自行完成相关政府部门要求的清运手续后方可开工，包括准予建筑垃圾处置的行政许可、渣土运输许可证等，并自行承担相应费用。

15.26用于本工程的非道路移动机械应满足环保要求，具体可参照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气[2018]179号）和《关于印发江苏省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（苏污防攻坚指办[2019]40号）的有关规定执行。

15.27本项目扬尘治理费用列入投标报价。中标人应根据《省住房城乡建设厅关于印发<2022年江苏省建筑工地扬尘专项治理工作方案>的通知》（苏建质安〔2022〕109号）、《关于印发<2022年市区扬尘整治“654”专项行动工作要点>的通知》（通专项办〔2022〕1号）、《南通市市区市政和园林工程扬尘治理“654”专项整治行动方案》（通质安监〔2020〕3号）等文件的要求，加强扬尘污染防治工作，严格落实省、市相关政策，并将相关费用综合考虑在投标报价中。如投标人认为计取的扬尘污染防治增加费不足以满足扬尘污染防治的要求，则请投标人自行测算后将超支部分的费用以“扬尘污染防治自行增加费”的名目列入清单中。中标人应将全部的扬尘污染防治费投入到本工程中，不得作为利润。本工程的扬尘整治需符合相关主管部门的规定和要求，费用列入报价，且一次性包定，竣工结算时不作任何调整。

15.28中标人须做好施工期间的扬尘排污措施，执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号），编制专项施工组织设计，经发包方、监理认可后施工，此外中标人需做好申报工作，如因措施不到位，达标削减系数达不到1，将承担所有扬尘排污费用。本工程施工区域位于大气国控监测点一公里范围内，中标人应做好工程实施范围内工程施工工地扬尘控制措施，配合好相关主管部门对现场检查和考核工作。若因扬尘排污各项指标未达标，被主管部门处罚的，由中标人自行承担由此引起后果及罚金。

15.29中标人须在竣工前将相关机械设备、剩余材料以及建筑垃圾全部清运出现场，相关费用（含渣土清运及渣土证办证费用)由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准须得到发包方认可，否则，如发生相关费用则由发包方在工程结算价款中扣除。

15.30投标人在报价时需考虑中标后为了保证工程正常进行或加快工程进度而采取的各种措施。

15.31工程施工期间涉及排污、环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

15.32本项目招标人不提供住宿，由中标人自行解决并承担相关费用。

15.33承包方在施工过程中必须收集隐蔽项目（包含但不限于基础开挖回填、混凝土浇筑、墙体砌筑、管线安放、可能存在的其他紧急措施等）施工全过程影像视频资料。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。

15.34因整理地形或根据施工图需要调整道路路牙标高及雨、污、强电、弱电、给水、燃气等井盖或位置，由投标人自行踏勘并统计数量后列入投标报价中，结算时均不予调整。进场后须进行书面技术交底，如不交底或因交底错误导致发生返工及工作量增加，均由中标人自行承担，结算时费用不再调整。

15.35招标人提供的土方工程量清单中给出了各类土方的工程量，投标单位应根据现有的设计文件、勘察文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行进行计算各类土方的工程量，若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括整理绿化用地土方、绿化造型土方、挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土、回填后土方下沉等情形），该费用一次性包定，且必须包含在投标总价中，结算时不作调整（包括人工、材料及机械费）。

15.36本工程施工时可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理、种植时所用基肥与养护用肥料、绿化反季节施工费由投标人在投标报价时自行考虑并计入报价，招标人不再另行支付该类费用。

15.37中标人不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨污水系统，以免造成堵塞。

15.38场地内土方回填要求采用轻型货车载运，严禁使用大型、重型载具，在施工时如有损坏，由中标人全权负责，若因此造成人员伤害及财产损失，由中标人自行承担相关法律责任和经济责任，若给招标人带来损失的，除应积极主动消除负面影响，还应进行经济赔偿和补偿。

15.39植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。在栽种前除坏死部分外不要修剪。若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤, 受损的苗木应被淘汰。任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可以导致植株被淘汰。避免持枝干抬举或移动苗木。运输时应用防雨布或其他适宜的覆盖物保护苗木不因风吹日晒而干萎。在做好种植准备后,应及时运送和栽植。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种，不能立即栽植的苗木应置于种植器中培养。

15.40各投标人应合理考虑各种气候条件导致的恶劣工况，由此造成的费用，结算时一律不作调整。

15.41 施工期间保证公共区域的卫生整洁，不得影响正常的教学、办公环境。施工过程中的垃圾须运至指定地点集中堆放，每天将所有建筑垃圾从施工场地清运出场外，施工过程中的所有建筑垃圾、生活垃圾均由中标单位负责处理，不得遗留在施工范围内或场地内，一经发现招标人有权解除合同，并没收全部保证金，承包工程价款不予结算。

15.42 投标人自行踏勘现场，充分考虑施工地点的特殊性及周围施工环境，在报价时充分考虑一切不利因素列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

15.43中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

15.44中标人应充分考虑各种安全因素，包括施工人员的安全与毗邻建筑物的安全，费用包含在报价中。

15.45中标后不得转包，一经发现即被视为违约行为。招标人有权解除双方所签订的合同，并没收保证金，承包价款不予结算。

15.46施工过程中与周边群众、单位或有关管理部门引起的各种矛盾纠纷由中标人负责处理解决，涉及费用自理。

15.47各投标人在报价时应考虑学校内的车辆、员工、学生等的安全、便利出行所采取的措施，费用列入投标报价，结算时一律不作调整。

15.48本工程的材料价格、苗木价格、人工工资价格均不可调整，投标人报价时应充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不得调整。

15.49其他未尽事宜在书面答疑及本招标文件合同条款中明确。

六、开标、评标和定标

16、本工程评标办法采用综合评估法评标办法，详细内容见第三章。

17、招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

18、投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

19、评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。

20、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作无效标处理。

21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

22、投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件和拟派项目负责人资格不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价）；

（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（17）未按招标文件的要求提交投标文件的；

（18）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（19）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的。

（20）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（21）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

23、评标、定标工作在由招标人组织进行。

24、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25、 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、投标报价可以四舍五入到“元”。

27、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28、评委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市保障房建设投资集团有限公司（http://www.ntftjt.com）-公示公告-招标公告”栏公示，公布的时间为三日。

七、授予合同

29、中标人在中标通知书发出后30日内与招标人订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30、中标通知书发出后30日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或银行保函。履约保证金在工程完成并验收合格后退还，不计利息。

31、若中标人不能按本须知第29、30条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

第三章  评标办法（综合评估法）

本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

一、评标程序

资格符合性评审→技术标开标→技术标评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人

二、评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查的必要合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 必须加盖单位公章。 | 格式见第五章 |
| 2 | 法人授权委托书（如有授权） | ①必须盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章的原件； ②法人授权委托书必须有效。 | 格式见第五章 |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 具有独立的法人资格。 | 有效的企业营业执照 |
| 4 | 拟派项目负责人资质 | 具备园林专业中级及以上职称及园林绿化施工管理5年以上工作经历。 | 根据评审的合格条件，提供职称证书、从业年限证明。 ①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间确定或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。 ②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 拟派项目负责人为投标人的正式员工。 | ①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书； ②社保机构出具并盖章的投标企业为其连续缴纳6个月（至少缴纳至2024年3月）的社会保险的缴费证明材料。 |
| 6 | 拟派项目负责人业绩要求 | 拟派项目负责人在2021年4月1日（以竣工验收证明时间为准）以来承担过单份合同造价为人民币300万元及以上的绿化工程施工业绩，并在该业绩中担任项目负责人。 | 业绩证明材料须同时提供中标通知书（或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。 1）竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。 2）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。金额以中标通知书或施工合同为准，若中标通知书与施工合同体现的金额不一致的，则以施工合同为准。 3）如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。 |
| 7 | 拟派项目负责人无在建等要求 | 必须满足下列条件： ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 ②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 经投标人签字盖章的承诺书（格式见第五章投标文件格式“承诺书”） |
| 8 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第五章） |  |  |
| 备注 | - 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查的必要合格条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做无效标处理。 2、上述所有材料均要以原件扫描格式（JPEG图片或PDF格式），在电子投标文件中体现（仅用于电子存档）。 3、上述所有证明材料的原件均须带至现场备查。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标的评审。

2、技术标（满分18分）

评标委员会根据各投标人编制的施工组织设计进行暗标评审，得分取所有技术标评委评分的算术平均值（保留两位小数，第三位四舍五入）。

(1) 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（分值：0.00-1.00分）；

(2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（分值：0.00-1.00分）；

(3) 施工进度计划和各阶段进度保证措施（分值：0.00-3.00分）；

(4) 施工过程各阶段质量安全的保证措施（分值：0.00-3.00分）；

(5) 劳动力、机械设备和材料投入计划（分值：0.00-2.00分）；

(6) 关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案 （分值：0.00-2.00分）；

(7) 苗木的供货质量、养护措施保证措施（分值：0.00-3.00分）；

(8) 投标人对苗木移植（特别是二次移植）的质量保证措施（分值：0.00-3.00分）。

3、商务标评标（满分82分）

（1）招标控制价：3918365.90元。

（2）确定有效报价：投标人的投标报价低于或等于招标控制价的为有效投标报价，否则视为无效报价。

（3）无效报价、被宣布为无效标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（4）确定评标基准价：

以下两种方法中，在开标时由招标人代表现场随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准：

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A[当有效投标文件≥7家时，去掉最高20%和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A]。

评标基准价=A×K，K值在开标时由投标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A[当有效投标文件≥7家时，去掉最高20%和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A]，招标控制价为B，则

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1，Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；Q1、K1值在开标时由投标人代表随机抽取确定。K2为84%。

说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人异议、投诉以及其它任何情形而改变；

（5）计算投标报价得分

a.各投标人的投标报价与评标基准价相等得满分；

b.各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.9 分,下浮 1%扣 0.6 分，不足 1%采用插入法计算得分（评分计算过程中的偏差率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

- 三、评标委员会按照各投标人的投标报价，按总得分（技术标得分+商务标得分）从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人排名。

四、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

# 第四章  合同条款及格式

南通大学啬园校区环境提升项目

首批绿化改造工程施工合同

发包方：南通大学（项目使用单位）、南通市阳光项目建设有限公司（集中建设实施单位）

承包方：

按照有关法律法规及工程建设要求，结合本工程实际情况，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方及承包方就  南通大学啬园校区环境提升项目首批绿化改造工程合同，经协商一致，订立本施工合同。

- 工程概况

1、工程名称：南通大学啬园校区环境提升项目首批绿化改造工程。

2、工程地点：南通大学啬园校区（南通市啬园路9号）西门、北门、南门周边。

3、承包内容：本工程施工场地范围内经招标单位确认的树木移植（部分苗木需要二次移植）及新栽苗木等相关工作内容具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单

4、质量要求：合格，新栽及移植苗木的成活率要求 100%。绿化养护达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、南通市市政和园林局2020年3月20日发布的《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级养护标准2年。如合同履行过程中有新标准或新规范发布，则按最新发布的执行。

5、计划竣工日期：2024年05月15日前完成，二次移植完成时间待招标人确定。

二、合同价款及支付方式

1、合同价款方式：固定单价合同。工程量的风险由发包方承担，价格风险由承包方承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包方要求的合同以外的零星工作或发生非承包方责任事件的工程量按现场签证确定。

2、合同价款：

人民币大写：                      （￥：           ）

- 支付方式：

绿化移植（除二次移植之外）及新栽完成并经验收合格后，付合同款项的50%；二次移植结束完成并经验收合格后，付至合同价的70%；2年养护期结束，经验收合格并经南通大学审计处审计完成后付清余款并无息返还履约保证金。养护期从种植至指定区域并验收合格后开始计算。

本工程要求移植及新栽的苗木成活率为100%。养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时按下列原则进行扣减：

（1）如为新栽苗木，则以该苗木的投标综合单价和招标控制综合单价相比，取高值进行扣减；

（2）如为移植，则以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

注：承包方须按照南通大学财务管理办法和基建工程管理办法办理工程款支付审批手续。

- 南通市阳光项目建设有限公司是本项目的集中建设实施单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的施工合同。承包方需将发票开具给项目使用单位南通大学。

三、技术要求：

（一）施工准备

树木移植前，对要移植树木起挖和种植区域进行现场勘查，了解现场周围的施工条件——如水源、道路交通情况、树木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石碎块清理干净，场地平整，排水通畅。

（二）起树

种植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。树木挖掘时，普通树木土球为树木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根振断，使打好的泥球无效果。进行泥球包处理。

（三）修剪

对树木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。树木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝等。根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

（四）装运、卸树

树木装、运、卸树木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。树木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，树木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。运输道路较狭窄的时候应小心行驶，车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸树木时，吊带栓牢固，平稳落地。

树木起挖、吊装、运输期间，中标单位必须服从校方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故，责任由中标单位承担。

（五）树木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据树木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据树木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。根据实际情况对种植穴周边清杂、回填种植土，踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。树木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。

（六）树木的养护管理

已经种植的树木，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后种植成功。刚栽上的树木要及时牢固的支撑起来，确保树木不会歪斜。在养护期间，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在大雨大风季节，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。天气寒冷时，易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。对于树穴周围的杂草需及时拔除。

（七）工程施工过程中注意事项

1、施工结束后，施工单位需对于移植的树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程竣工验收申请附件。

2、养护期从种植至指定区域并验收合格后开始计算。养护期结束，施工单位需填写对于养护期结束后的移植树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程养护结束验收申请附件。双方在竣工验收前依据清单内容现场核实，双方签字盖章确认无误后方可进行工程养护结束验收。

3、对施工范围内受影响需二次移植的苗木按招标人要求移植在校区内或校区周边（具体位置由校方指定）。

四、发包方责任

及时按相关合同条款支付工程款。

五、承包方责任

- 1、配备足够施工机具和施工人员，抓住植树季节，尽早将苗木移植到位，以减少季节对苗木成活的影响。

- 2、根据移植内容，做好树木移植和养护工作，做到保成活率100%。

3、承包方施工时，应遵守工程建设安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做好安全保卫工作，如苗木移植中发生安全意外，一律由承包方负责处理，并承担一切经济、法律责任。

4、施工所需机械设备、工具等均由承包方负责。

5、承包方施工人员、车辆未经南通大学同意不得擅自进入南通大学啬园校园办公区、教学区和学生生活区，遵守南通大学各项治安、消防、交通、保卫等规章制度，发包方或南通大学发现承包方违反相关规定，发包方或南通大学有权按1000.00元/人•次计取违约金，从工程款中直接扣除。

6、承包方已在投标时对场地、土质等实际情况进行现场勘察，并根据现场实际情况充分考虑各种困难（包括人为破坏、病虫等），合同价中已包含投标场地现状至竣工验收合格及养护期内所需要的所有费用，结算时不得因场地原因提出额外增加费用的要求。同时，承包方须自行考虑“实际种植季节”，结算时不得因季节增加费用和影响成活率。

7. 未尽事宜，双方协商解决。

七、结算条款：

1、固定单价合同。工程量的风险由发包方承担，价格风险由承包方承担。

招标工程量清单中未列明或项目特征描述不全或施工图未注明施工方法的项目，但承包方为满足招标人和设计图纸、相关规范的要求而必须完成的工作，承包方在报价时已按照自身施工经验、施工图纸及相应规范做法自行组价，工程结算时发包方不为此类项目另外支付费用。

双方约定合同价款的其他调整因素：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程量偏差；

（2）工程量清单缺、漏项；

（3）工程变更；

（4）现场签证；

（5）发承包方双方约定的其他调整事项。

风险费用的计算方法：风险范围内的由承包方承担，风险范围外的按合同约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包方要求的合同以外的零星工作或发生非承包方责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包方原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

A、当工程因变更、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1

当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时：  S＝Q1×P0

当Q1＜0.85Q0：  S＝Q1×P1(具体按以下说明执行)

S－调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1－最终完成的工程量

Q0－招标工程量清单中列出的工程量

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包方报价浮动率），如招标控制价中出现明显错误的综合单价时，可按控制价编制原则进行修正，[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包方确认后调整。）

P0－承包方在工程量清单中填报的综合单价。

当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价应予调低(P0与P1两者取较小值)；

当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予调高，当P0<P1时，调高部分按Q1*（P1-P0）*30%计取，即S＝Q1×P0+ Q1*（P1-P0）*30%；当P0>P1时，则S＝Q1×P0。但若承包方出现不平衡报价，当P0<P1*0.85时，则S＝Q1×P0，当P0>1.15*P1时，即S＝Q1×P1。

B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包方根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包方报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包方确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包方根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包方确认后调整。

（3）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目一次性包定，结算时不作调整；原措施费中没有的措施项目，由承包方提出适当的措施费变更要求，经发包方确认后调整。

2、人工工资、材料价格、苗木价格涨跌均不予调整。

3、本工程的水源、电源根据发包方指定地点接入，接入费用由承包方自行承担，水、电费用按定额扣除。

4、养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时按下列原则进行扣减：（1）如为新栽苗木，则以该苗木的投标综合单价和招标控制综合单价相比，取高值进行扣减；（2）如为移植，则以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

六、争议和裁决：向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、招标文件的“投标报价编制要求”等内容是本合同的重要组成部分。

八、本合同拾贰份，发包方（项目使用单位）执陆份，发包方（集中建设实施单位）执叁份，承包方执叁份。本合同自承包方缴纳履约保证金及发、承包双方签字盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

发包方名称：（公章或合同章）：          发包方名称：（公章或合同章）：

项目使用单位                            集中建设实施单位

法定代表人或委托代理人（签字）：        法定代表人或委托代理人（签字）：

住所：                                  住所

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

承包方名称：（公章或合同章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

住所：

邮政编码：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

日期：2024年  月  日

附件1

安全生产协议书

甲  方:南通大学（项目使用单位）、南通市阳光项目建设有限公司（集中建设实施单位）

乙  方:

为全面履行甲乙双方签订的内部承包协议，进一步明确施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全与健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）及其他相关法律法规，签订本协议。

本协议为                        的附件，与其具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方应严格遵守安全生产法律法规和规定，认真执行各项安全技术标准。

二、乙方责任人应定期召开班组安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产制度，严格执行持证上岗的规定，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方；组成调查小组，查清原因，确定责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对责任者的处理意见。乙方承担事故责任和所有事故处理费用，从乙方工程款中扣除。

六、乙方对承包施工范围内的施工安全负有全部责任。具体内容如下：

1、负责配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。

2、负责施工人员的安全教育和安全管理。组织施工人员进场前学习有关安全生产法律法规，教育施工人员遵守甲方安全管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作；负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。

3、负责制定安全目标责任、安全管理规章制度，并报甲方备案。

4、负责组织实施合同范围内的安全施工方案和安全技术措施。

5、负责对所属施工人员登记造册，进行安全教育，并向甲方提供施工人员花名册。未经“三级安全教育”并考核合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和残疾人。施工人员按规定持证上岗。

6、负责施工作业过程中的安全检查管理，发现隐患及时报告并整改。

7、负责对劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。

8、负责做好消防工作，施工现场生活区与施工区分离，并符合消防规范要求及防火有关规定；施工现场配备消防器材和消防水源，并派专人负责。在容易发生火灾的区域动火时，必须履行批准手续。储存使用易燃易爆器材时，应采取相应的消防安全措施。

9、负责教育职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

10、在甲方组织的安全检查中，如乙方人员出现“三违”现象，甲方人员有权及时制止，并留存摄影资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处罚工人。

11、负责教育监督施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷。职工之间赌博、打架造成社会影响的，给予乙方200元/起的罚款；发生群殴事件，不论何种原因，给予乙方1000元/起的罚款。发生失窃案件立即报公安机关处理。

七、本协议与                           同时生效与终止。

甲方（项目使用单位公章或合同章）           甲方（集中建设实施单位公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

（签字）                               （签字）

乙方（公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：

（签字）

- 签订日期 ：     年   月   日

第五章  投标文件格式

一、商务标格式：

正本/副本

（项目名称）施工招标

- 商务标

投标人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

日期：         年     月     日

1、投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容并对现场进行踏勘后，愿意以人民币(大写)　            （¥　          ）的投标总报价，并于2024年05月15日前按合同约定实施和完成本次招标范围内除二次移植以外的的全部工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到     标准 。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币　  　　元的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（6）（其他补充说明）。

投标人：                   (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

电    话：

年   月   日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：     性别     ：年龄：     职务：

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日  期：  年   月  日

法定代表人身份证复印件（扫描件）贴于此处，并加盖单位公章，否则

该证明无效。

3、授权委托书

本授权委托书声明：我      (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加          (招标人名称)的               （项目名称）工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权委托人联系电话：

法定代表授权委托人身份证复印件（扫描件）贴于此处，并加盖单位公章，否则该

证明无效。

授权日期：    年    月    日

4、已标价的工程量清单

5、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |

二、资格审查资料包相关格式

正本/副本

（项目名称）施工招标

- 资格审查申请书

投标人：                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地址：

日期：          年          月          日

1、投标申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目使用单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

- 3、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

4、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的           （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：            ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期 ：   年   月   日

第六章  工程量清单

第七章  图纸等技术资料